## Slide 1
Manajemen Proyek TI
Pertemuan 2

## Slide 2
Proyek
Fase-fase
Obyektif
Parameter (Batasan)

## Slide 3
Fase-fase Proyek
1. Konsep / Perencanaan
2. Definisi / Pengembangan
3. Eksekusi / Realisasi / Implementasi
4. Penutupan / Terminasi
Setiap fase memiliki satu set objektif, aktivitas, peralatan, dan skill tersendiri

## Slide 4
Konsep / Perencanaan
Mengikutsertakan keputusan dan komitmen akan mencari proyek baru.
Tujuan proyek dan desainnya
Bagaimana cara mencari ide baru?

## Slide 5
Proyek Baru
Mulai dari 0 (nol) dengan brainstorming
  Memerlukan waktu yang lama
  Proyek memiliki nilai lebih
Dari konsep yang ada diperbaiki
  Harus mengetahui kelemahan yang ada
  Nilai budget secara otomatis lebih sedikit

## Slide 6
Cont’d
Ide Baru
Memerlukan waktu
Nilai budget lebih tinggi
Resiko Tinggi
Perbaikan
Waktu lebih pendek
Nilai budget rendah
Resiko rendah

## Slide 7
Langkah Penting
Ketahui Projek
Membuat Visi
Berkomunikasi dengan Stackholder
Membuat Perjanjian
Membuat catatan untuk tim projek
Membangun dan menjaga hubungan tim dengan Stackhodler

## Slide 8
Mengenali Proyek
“why” untuk melihat garis besar dari projek
“what” mendefinisikan lingkupan, dan keluaran
“When” mendefinisikan waktu proyek
“Who” mendefinisikan sumber daya manusia yang bertugas mengerjakan
“How” mendefinisikan cara-cara agar proyek bisa dilakukan hingga akhir tenggat

## Slide 9
Komunikasi
Komunikasi dengan Stackholder
  Proyek yang diinginkan
  Permasalahan yang dialami
  Tawaran solusi
Buatlah perjanjian resmi demi menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak

## Slide 10
Jaga Hubungan
Tim dan Stackholder diharuskan saling berkomunikasi sesering mungkin demi menghindari permasalahan
Jika terjadi masalah dapat menganggu proses proyek yang berlangsung

## Slide 11
Objektif Proyek
Specific
Measurable
Action-Oriented
Realistic
Time-limited

## Slide 12
Contoh
1. Untuk mensurvey<action-oriented> setidak 6<measurable> ISP yang menyediakan internet sesuai kebutuhan

## Slide 13
Contoh
2. Merekomendasikan <action-oriented> saat bulan Juni<time-limited> rapat mengenai tiga<specific> penawaran internet dengan jangkauan paling luas dengan biaya 10%<realistic> lebih rendah

## Slide 14
Aspek Objektif
Quality mendefinisikan standar kualitas yang relevan dengan proyek
Organization mendefinisikan tugas, peran dan tugas dari SDM
Communication mendefinisikan informasi dari tiap stackholder
Risk mendefinisikan resiko yang dapat mempengaruhi proyek

## Slide 15
Parameter Proyek
Tipe proyek menurut harga
Fixed cost projects
Cost plus projects
Tipe menurut waktu
Kinerja dari proyek yang diselesaikan

## Slide 16
Fixed Cost Project
Proyek ini memiliki nilai tetap.
Jika pengeluaran bisa ditekan makaprofit
Limitasi:
  Project manager tidak bisa berinovasi, karena meningkatkan biaya.
  Tidak baik untuk proyek jangka panjang

## Slide 17
Cost Plus Project
Sponsor sering membayar biaya + lain-lain
Tidak ada profit yang bisa didapatkan
Advantage:
Eksekutor bisa melakukan perubahan asalkan sponsor mau bayar biaya perubahan
Disadvantage: Pemborosan

## Slide 18
Tipe Menurut Waktu
Tepat waktu adalah penting.
Sponsor sangat takut dengan keterlambatan.
Sehingga untuk menghindari ini terjadi, sponsor menawarkan bonus jika selesai awal dan penalti jika terlambat.

## Slide 19
Kinerja Proyek
Saat proyek selesai, maka apa yang dikerjakan harus sesuai dengan ekspetasi
Untuk proyek jangka panjang, biasanya memiliki checkpoint
Dengan adanya checkpoint, maka sponsor bisa melakukan estimasi

## Slide 20
Contoh Ide Proyek - Jaringan
Masalah:
Pertumbuhan jaringan tumbuh cepat secara eksponensial dan jangkauannya tidak cukup.
Di Pusat Komunitas Indah, jangkauan jaringan belum tersedia. Itu sebabnya kami ingin mengusulkan proyek untuk membangun konektivitas jaringan di komunitas ini. Untuk memberi warga masyarakat komunikasi, dan berbagi sumber daya tanpa kesulitan.

## Slide 21
Lingkupan Masalah
Konektivitas antar gedung yang tidak tersedia untuk menghubungkan banyak pengguna di berbagai tempat tempat di perumahan.
Tim proyek diminta untuk merancang desain jaringan yang mampu untuk menyediakan konektivitas antara bangunan dan banyak tempat yang ada di perkebunan.

## Slide 22
Analisis Requirement
Konektivitas untuk setiap bangunan
Akses nirkabel untuk area tertentu (Masjid, Taman, dan Pusat Olahraga)
Host terhitung untuk setiap bangunan
Jaringan berkinerja tinggi
Konektivitas yang berlebihan

## Slide 23
Kebutuhan Jaringan
Toko Kantor 130 host
Pusat Konvensi 30 host
Sekolah 60 host
Perpustakaan 60 host
Mesjid 20 host
Pasar 20 host
Taman dan Pusat Olahraga
Stasiun Pemadam Kebakaran 20 host

## Slide 24
Contoh Ide Proyek - Software
Penghitung Pajak
  Bangun alat yang mengambil penghasilan Anda sebagai input dan kemudian memperkirakan kewajiban pajak yang diharapkan untuk sisa tahun keuangan.
  Juga memprediksi periode permintaan pajak berikutnya

## Slide 25
Analisis Kebutuhan
Fungsional:
  Penghitung Pajak
  Prediksi Pajak
Non-Fungsional:
  Tampilan Web
  Keamanan
  Performa

## Slide 26
Ingat!
Proyek harus masuk akal dan realistis
Proyek biasanya dilakukan karena sebelumnya belum ada
Improvisasi proyek sebelumnya bisa dilakukan

## Slide 27
To Be Continued